ARCH-TECH-CAD

Kế hoạch Phát triển Tổng thể

2026 · Phiên bản 1.0

| 🗂 3 hạng mục | 🚀 15+ tính năng | 📅 Quý 3–4 / 2026 |
| --- | --- | --- |

# 1. Tổng quan Dự án

ARCH-TECH-CAD là nền tảng thiết kế kiến trúc tích hợp cho phép kỹ sư và kiến trúc sư làm việc xuyên suốt từ bản vẽ 2D (CAD), mô hình 3D chân thực, đến dự toán vật tư — tất cả trong một giao diện duy nhất.

|  | Mục tiêu 2026: Nâng cấp engine 3D lên mức chân thực kiến trúc (PBR materials, HDR sky, soft shadows), bổ sung tính năng mới cho 2D editor, và cải thiện tích hợp 2D↔3D theo thời gian thực. Phạm vi: autocard/frontend — 2D CAD editor, ThreeViewer 3D, AI assistant, dự toán, và hệ thống layer. |
| --- | --- |

## Trạng thái hiện tại (đã hoàn thành)

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Mô hình 2D / 3D | Nút chuyển đổi 'Mô hình 2D' ↔ 'Mô hình 3D' trong EditorHeader | Hoàn thành |
| Soft shadows | PCFSoftShadowMap + shadow-mapSize 4096×4096 | Hoàn thành |
| ACESFilmic Tone Mapping | Tone mapping cinematic + exposure 1.15 | Hoàn thành |
| Hemisphere Light | Sky blue + ground warm bounce ambient lighting | Hoàn thành |
| Ground material | Màu cỏ/đất #c8d5b9, roughness 0.95 | Hoàn thành |
| Sky background | Gradient xanh trời #bfdbfe thay gray | Hoàn thành |
| DXF Import/Export | Wizard nhập file DXF với layer mapping | Hoàn thành |
| BIM AI Analyzer | Phân tích bản vẽ 2D → mô hình BIM 3D tự động | Hoàn thành |
| Estimation Dashboard | Dự toán vật tư + phân công nhân sự AI | Hoàn thành |
| PushPull & Wall Draw | Vẽ tường 3D trực tiếp, kéo mặt để đùn hình | Hoàn thành |

# 2. Kế hoạch Nâng cấp 3D Chân thực

| GIAI ĐOẠN 1 |  | Q3/2026 · 4–6 tuần |
| --- | --- | --- |

## 2.1 PBR Texture Maps

Hiện tại MaterialService chỉ dùng màu phẳng (flat color). Cần nâng lên PBR (Physically Based Rendering) với các texture map thực tế.

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Normal Maps | Tạo bề mặt gồ ghề cho gạch, bê tông, gỗ mà không cần thêm polygon | Kế hoạch |
| Roughness Maps | Phân vùng bóng mờ/sáng trên cùng một vật liệu (ví dụ: vữa tường) | Kế hoạch |
| Texture Tiling | Repeat texture theo tỉ lệ thực tế (vd: gạch 20×20cm = 5 tiles/m) | Kế hoạch |
| AO Maps | Ambient Occlusion pre-baked để thêm chiều sâu vào góc tường/trần | Kế hoạch |
| Glass Shader | Kính cửa sổ với refraction + reflection + độ trong suốt thực tế | Ưu tiên cao |

### Cách triển khai — materialService.ts

|  | Bước 1: Tải texture maps từ /public/textures/{material}/{map}.webp (normal, roughness, ao) Bước 2: Thêm TextureLoader + cache vào MaterialService.getMaterial() Bước 3: Gán map vào MeshStandardMaterial: normalMap, roughnessMap, aoMap, envMap File cần sửa: src/canvas/3d/materials/materialService.ts, ThreeViewer.tsx (Environment từ drei) |
| --- | --- |

| GIAI ĐOẠN 2 |  | Q3/2026 · 2–3 tuần |
| --- | --- | --- |

## 2.2 HDR Sky & Environment Lighting

Thay background màu phẳng bằng bầu trời HDR thực tế. Ánh sáng từ sky sẽ bounce vào tất cả bề mặt, tạo màu sắc và bóng chân thực như ảnh chụp thực.

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Sky component | Dùng <Sky> từ @react-three/drei với sun position theo giờ trong ngày | Kế hoạch |
| Environment HDRI | Load .hdr file (exterior_overcast) cho phản chiếu vật liệu kim loại/kính | Kế hoạch |
| Day/Night Toggle | Slider giờ trong ngày → đổi góc mặt trời + màu trời + cường độ ánh sáng | Kế hoạch |
| Contact Shadows | Shadow mờ trực tiếp dưới công trình (ContactShadows từ drei) | Ưu tiên cao |

| GIAI ĐOẠN 3 |  | Q4/2026 · 3–4 tuần |
| --- | --- | --- |

## 2.3 Post-Processing & Cinematic Effects

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| SSAO | Screen Space Ambient Occlusion — thêm bóng mềm ở các góc khuất theo thời gian thực | Kế hoạch |
| Bloom | Ánh sáng hào quang ở cửa sổ và đèn, giống ảnh chụp máy DSLR | Kế hoạch |
| SMAA Anti-aliasing | Khử răng cưa chất lượng cao thay FXAA mặc định | Kế hoạch |
| Depth of Field | Hiệu ứng ngoài tiêu cự — focus vào một vùng, làm mờ xung quanh | Kế hoạch |
| Screenshot HD | Render ảnh 4K cho presentation, không bị giới hạn canvas size | Ưu tiên cao |

# 3. Tính năng mới — Frontend Editor

| ƯU TIÊN CAO |  | Q3/2026 · song song |
| --- | --- | --- |

## 3.1 Đồng bộ 2D ↔ 3D Real-time

Hiện tại 2D và 3D hoạt động độc lập — thay đổi trong 2D không tự cập nhật 3D và ngược lại. Cần bridge hai chiều.

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Live 3D Preview | Khi vẽ tường/cửa trong 2D, mô hình 3D tự cập nhật ngay lập tức | Ưu tiên cao |
| Chọn từ 3D → 2D | Click vào tường trong 3D → highlight element tương ứng trên bản vẽ 2D | Kế hoạch |
| Sync tường 3D | Tường vẽ trong 3D (WallDrawController) ghi ngược lại vào drawingStore | Kế hoạch |
| Property Panel link | Chỉnh chiều cao tường trong PropertyPanel → cập nhật 3D ngay | Kế hoạch |

## 3.2 Floor/Level Manager

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Multi-floor UI | Panel quản lý các tầng: thêm/xóa tầng, đặt tên, ẩn/hiện | Kế hoạch |
| Copy tầng | Nhân bản layout tầng 1 lên tầng 2 với một click | Kế hoạch |
| Section view | Cắt ngang công trình theo chiều đứng để xem mặt cắt tất cả tầng | Kế hoạch |
| Exploded view nâng cao | Tách các tầng ra theo trục Y với animation mượt mà | Kế hoạch |

## 3.3 Material Library UI

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Thư viện vật liệu | Panel dạng grid với preview swatch + tên, thay thế bảng màu nhỏ hiện tại | Kế hoạch |
| Custom material | Người dùng upload ảnh texture của riêng mình (jpg/png) | Kế hoạch |
| Apply to selection | Chọn nhiều tường → áp vật liệu một lần cho tất cả | Ưu tiên cao |
| Material presets | Bộ preset theo phong cách: Hiện đại, Cổ điển, Nhiệt đới, Công nghiệp | Kế hoạch |

## 3.4 Export nâng cao

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Export OBJ/FBX | Xuất mô hình 3D sang OBJ hoặc FBX để dùng trong Blender/3ds Max | Kế hoạch |
| Export IFC | Xuất file IFC chuẩn BIM để chia sẻ với phần mềm Revit/ArchiCAD | Kế hoạch |
| Export PDF chi tiết | Bản vẽ kỹ thuật tự động với khung tên, tỉ lệ, ghi chú | Ưu tiên cao |
| Chia sẻ link 3D | Tạo link public cho client xem mô hình 3D trên trình duyệt, không cần đăng nhập | Kế hoạch |

# 4. Lộ trình Triển khai

| Thời gian | Hạng mục | Deliverable chính | Nỗ lực | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng 7/2026 | PBR Textures | Normal/roughness maps cho 8 vật liệu cơ bản | 3 tuần | Cao |
| Tháng 7/2026 | 2D↔3D Sync | Live preview khi vẽ tường/cửa trong 2D | 2 tuần | Cao |
| Tháng 8/2026 | HDR Sky + Environment | Sky component, HDRI, day/night slider | 2 tuần | Trung bình |
| Tháng 8/2026 | Material Library UI | Grid panel, apply to selection, presets | 2 tuần | Trung bình |
| Tháng 9/2026 | Post-Processing | SSAO, bloom, SMAA, screenshot HD | 3 tuần | Trung bình |
| Tháng 9/2026 | Floor Manager | Multi-floor UI, copy tầng, section view | 2 tuần | Trung bình |
| Tháng 10/2026 | Export OBJ/IFC/PDF | Export nâng cao, chia sẻ link 3D public | 3 tuần | Cao |

# 5. Ghi chú Kỹ thuật & Rủi ro

## 5.1 Stack kỹ thuật hiện tại

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| React + TypeScript | Frontend framework chính, Vite build tool |  |
| Three.js + R3F | @react-three/fiber + @react-three/drei cho 3D rendering |  |
| Zustand | State management (drawingStore, themeStore, authStore...) |  |
| Supabase/API | Backend lưu trữ scene, auth, realtime collaboration |  |
| Canvas 2D | HTML5 Canvas cho CAD 2D drawing engine |  |

## 5.2 Rủi ro & Giải pháp

|  | ⚠ Rủi ro 1: Performance giảm khi thêm PBR textures + post-processing → Giải pháp: Lazy-load textures, dùng compressed KTX2 format, capping post-effects khi GPU thấp |
| --- | --- |

|  | ⚠ Rủi ro 2: 2D↔3D sync tạo vòng lặp cập nhật vô tận (update loop) → Giải pháp: Dùng transaction ID + dirty flag để phân biệt change đến từ đâu, tránh circular update |
| --- | --- |

|  | ⚠ Rủi ro 3: Export IFC/FBX phức tạp về schema — cần thư viện chuyên dụng → Giải pháp: Dùng ifc.js (open-source) cho IFC; three-gltf-exporter cho FBX fallback qua OBJ |
| --- | --- |

# Phụ lục — Files cần thay đổi

Bảng dưới đây liệt kê các file chính sẽ được chỉnh sửa trong từng hạng mục:

| Tính năng | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| materialService.ts | canvas/3d/materials/ | Thêm TextureLoader, PBR maps, glass shader |
| ThreeViewer.tsx | components/ | Sky, Environment, post-processing, day/night |
| ThreeViewerUI.tsx | canvas/3d/components/ | Material library panel, floor manager UI |
| EditorHeader.tsx | pages/CanvasEditor/components/ | Thêm export OBJ/IFC/PDF vào dropdown |
| drawingStore.ts | stores/ | Bridge 2D↔3D, sync wall changes |
| WallMesh.tsx | canvas/3d/components/ | Nhận PBR material props |
| RoofMesh.tsx | canvas/3d/components/ | Nhận PBR + tile texture |
| localBimBridge.ts | canvas/3d/bridge/ | Export OBJ/IFC từ BIM result |

Tài liệu này được tạo tự động bởi Claude · ARCH-TECH-CAD · 27/06/2026