ARCH-TECH-CAD

Kế hoạch Phát triển Toàn diện

Platform CAD Kiến trúc thế hệ mới — 2D · 3D · AI · BIM

| Phiên bản | Ngày lập | Nhóm phát triển |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | Tháng 6/2026 | ARCH-TECH Team |

Phạm vi tài liệu

Tài liệu mô tả toàn bộ lộ trình phát triển ARCH-TECH-CAD: phân tích hiện trạng, nâng cấp 3D PBR, tính toán vật liệu tự động, AI kiến trúc, cộng tác thời gian thực và xuất BIM.

# Mục lục

# 1. Phân tích Hiện trạng Dự án

## 1.1 Kiến trúc tổng thể

ARCH-TECH-CAD là hệ thống CAD kiến trúc chạy trên trình duyệt, gồm hai sub-project:

- autocard/ — ứng dụng CAD chính: React 19 + TypeScript + Vite + Zustand + Three.js

- editor/ — trình soạn thảo nâng cao pascal-app: Next.js + TypeScript

- Backend: Go 1.22 + net/http + GORM + PostgreSQL + WebSocket

## 1.2 Stack công nghệ hiện tại

| Tầng | Công nghệ | Thư viện chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite | Zustand, Tailwind CSS, Lucide Icons | ✅ Ổn định |
| 3D Rendering | Three.js r164 + @react-three/fiber | @react-three/drei, PCFSoftShadowMap, ACESFilmic | ✅ Nâng cấp xong |
| 2D Canvas | SVG + Canvas API (WebGL Turbo) | DXF parser, snap engine 8 loại, grip system | ✅ Ổn định |
| Backend | Go 1.22 + net/http + GORM | PostgreSQL 16, WebSocket, JWT auth | ✅ Ổn định |
| AI / LLM | Anthropic Claude API | RAG pgvector, floor plan gen, AI edit, compliance | 🔄 Mở rộng |
| Real-time | WebSocket (Go native) | Presence, edit broadcast, drawing sync | 🔄 Cải thiện |
| State Management | Zustand | drawingStore, themeStore, authStore, layerStore | ✅ Ổn định |

## 1.3 Các module đã hoàn thành

| Module | Mô tả chi tiết | File chính |
| --- | --- | --- |
| 2D Drawing Engine | Vẽ tường, cửa, cửa sổ, hatch, dimension, leader, text, annotation. Snap 8 loại: endpoint, midpoint, intersection, perpendicular, tangent, grid, nearest, center. Grip editing. | CanvasEditor.tsx (~2700 dòng), canvas/snap.ts, grips.ts |
| 3D BIM Viewer | Extrude 2D → 3D. Lighting PBR: HemisphereLight, DirectionalLight. Shadows PCFSoftShadowMap 4096. ACESFilmic tone mapping. Sky background. Material presets: concrete/brick/glass/wood/steel. | components/ThreeViewer.tsx (~750 dòng), canvas/3d/ |
| Material Takeoff & Dự toán | Tự tính vật liệu từ geometry: bê tông, thép, gạch, xi măng, cát, kính, sơn. 5 giai đoạn thi công. Công thức định mức theo TCVN. Export CSV. | EstimationDashboard.tsx (1518 dòng) |
| Building Summary Panel | Panel nổi trên 3D view. Tự hiện khi vào Mô hình 3D. Tab Vật liệu cần mua + Gantt Tiến độ. KPI: diện tích sàn, thời gian XD, chi phí ước tính. | BuildingSummaryPanel.tsx (mới, 280 dòng) |
| AI Floor Plan Generator | Nhận prompt tiếng Việt → Claude API → JSON elements → render canvas. Hỗ trợ mặt bằng nhà ở, văn phòng. | backend/handlers/ai_handler.go, AiCommandBox.tsx |
| RAG Knowledge Base | Upload PDF tiêu chuẩn xây dựng vào pgvector. Tìm kiếm ngữ nghĩa. AI trả lời từ tài liệu QCVN, TCVN. | backend/handlers/rag_handler.go, embedding.go |
| Compliance Engine | Kiểm tra bản vẽ theo QCVN 03:2012, TCXD 323:2004: kích thước hành lang, chiều cao phòng, diện tích tối thiểu. | backend/handlers/compliance_engine.go |
| DXF Import/Export | Import DXF/DWG/DWF với wizard xác nhận layer. Export PNG, SVG, DXF, JSON, PDF Print. WebGL Turbo Mode cho DXF lớn. | canvas/dxf.ts, DxfImportWizard.tsx |
| Real-time Collaboration | WebSocket broadcast element changes. JWT auth per connection. Presence state cơ bản. | backend/handlers/websocket_handler.go |
| Auth & Permissions | JWT refresh tokens. Role-based: owner/editor/viewer. Org management. Email verification. | backend/handlers/auth_handler.go, authStore.ts |
| Block Store | Thư viện block kiến trúc chuẩn. Drag & drop vào canvas. Block definition + insertion points. Upload block tùy chỉnh. | BlockStorePage.tsx, block_handler.go |
| Paper Space / Layout | Chế độ bố cục bản vẽ A0–A4. Title block tự động. Viewport scaling 1:50, 1:100, 1:200. | CanvasEditor/components/PaperSpace.tsx |
| Analysis Handler | Phân tích diện tích phòng, chu vi, tỉ lệ cửa/tường. | backend/handlers/analysis_handler.go |

# 2. Công việc Đã hoàn thành (Sprint hiện tại)

| Hạng mục | Chi tiết kỹ thuật | File thay đổi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Đổi nhãn nút 2D/3D | Thay text button header từ '2D'/'3D' thành 'Mô hình 2D'/'Mô hình 3D'. Cải thiện UX tiếng Việt, rõ ràng hơn cho người dùng mới. | EditorHeader.tsx dòng 194–195 | ✅ Xong |
| Nâng cấp 3D Lighting | Thay ambientLight(1.1) bằng HemisphereLight(sky=#b8d4f0, ground=#c8b89a, intensity=0.7). DirectionalLight intensity 2.2, shadow-mapSize 4096×4096, shadow-bias -0.0003, shadow-camera-far 4000. | ThreeViewer.tsx Scene component ~dòng 357 | ✅ Xong |
| PCFSoftShadowMap | Canvas props: shadows.type đổi từ PCFShadowMap → PCFSoftShadowMap. Bóng đổ có rìa mềm mại, giảm aliasing răng cưa đáng kể. | ThreeViewer.tsx Canvas props ~dòng 719 | ✅ Xong |
| ACESFilmic Tone Mapping | gl.toneMapping = THREE.ACESFilmicToneMapping, toneMappingExposure = 1.15. Màu sắc điện ảnh, tương phản tốt, không bị overexposed. | ThreeViewer.tsx Canvas gl props | ✅ Xong |
| BuildingSummaryPanel mới | Panel 280 dòng nổi góc phải 3D view. 3 KPI cards. 2 tabs: Vật liệu cần mua (9 loại) + Tiến độ Gantt (5 giai đoạn). Collapsible. Tự tính từ geometry. | BuildingSummaryPanel.tsx (file mới) | ✅ Xong |
| Tích hợp panel CanvasEditor | Import BuildingSummaryPanel. State showBuildingPanel default=true. useEffect: show3D=true → setShowBuildingPanel(true). Nút phục hồi khi đóng panel. | CanvasEditor.tsx +17 dòng | ✅ Xong |

## 2.1 So sánh Before / After — ThreeViewer.tsx

| Trước (Before) | Sau (After) |
| --- | --- |
| ambientLight intensity={1.1} (ánh sáng phẳng) PCFShadowMap (bóng cứng, răng cưa) shadow-mapSize 2048×2048 Background color: #e5e7eb (xám nhạt) Ground material: color #dde1e4 (phẳng) Không có tone mapping | HemisphereLight sky=#b8d4f0 ground=#c8b89a 0.7 DirectionalLight intensity 2.2 (mạnh hơn 47%) PCFSoftShadowMap (bóng mềm, đẹp) shadow-mapSize 4096×4096 (4× rõ hơn) Background: #bfdbfe (xanh bầu trời) Ground: #c8d5b9 roughness=0.95 (cỏ tự nhiên) ACESFilmicToneMapping exposure 1.15 |

## 2.2 BuildingSummaryPanel — Vật liệu được tính

| Vật liệu | Công thức tính | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Bê tông tươi | floorArea × 0.15 + columnVol × 1.2 + floorArea × 0.12 | m³ |
| Thép cốt bê tông | (foundConcrete×80 + structConcrete×120) ÷ 1000 | tấn |
| Gạch xây tường | netWallVolume × 300 viên/m³ | viên |
| Xi măng vữa + trát | wallSurface × 0.4 bao/m² | bao 50kg |
| Cát xây dựng | cementBags × 0.025 m³/bao | m³ |
| Kính cửa sổ | windowCount × 1.8 m²/bộ | m² |
| Sơn tường & trần | wallSurface × 2 + floorArea | m² |
| Ngói / Tôn mái | floorArea × 1.15 (mái) × 16 viên/m² | viên |
| Thời gian thi công | 30 + S×0.4 + Vcột×2 + Vtường×0.2 (ngày) | ngày |

# 3. Lộ trình Nâng cấp 3D — Chân thực Kiến trúc

Mục tiêu: nâng chất lượng render 3D ngang tầm SketchUp Enscape / Revit Render. Chia thành 4 sprint độc lập, có thể triển khai song song.

## 3.1 Sprint A — PBR Texture Maps (2 tuần)

File cần thay đổi: canvas/3d/materials/materialService.ts — hiện chỉ dùng màu flat, cần thêm texture maps.

| Vật liệu | Texture maps cần thêm | Source khuyến nghị | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Bê tông (concrete) | albedo, normal map, roughness map, AO map | ambientCG.com — CC0 license | 🔴 Cao |
| Gạch đỏ (brick) | albedo, normal, roughness, displacement | ambientCG.com — CC0 license | 🔴 Cao |
| Kính (glass) | envMap reflection, roughness=0, metalness=0.1, opacity=0.3 | Three.js CubeCamera | 🔴 Cao |
| Gỗ (wood) | albedo grain direction, normal, roughness | ambientCG.com — CC0 license | 🟡 TB |
| Ngói mái (roof_tile) | albedo, normal, bump map | ambientCG.com — CC0 license | 🟡 TB |
| Đá cẩm thạch (marble) | albedo, reflection map, gloss map | ambientCG.com — CC0 license | 🟢 Thấp |

- Kỹ thuật: useTexture() hook từ @react-three/drei — tự động cache và lazy load

- Format: KTX2 (Basis Universal compressed) — giảm 75% dung lượng so với PNG

- Path: public/textures/{material}/{type}.ktx2 — phục vụ qua CDN

- UI toggle: BimStylingPanel thêm switch 'Chất liệu thực' / 'Màu đơn' — fallback cho máy yếu

## 3.2 Sprint B — Sky, Environment & Shadows (1 tuần)

- Sky shader: <Sky> component @react-three/drei — turbidity, rayleigh, mieCoefficient, elevation, azimuth

- Time of day control: slider 6h–21h → tự cập nhật sun position, shadow angle, sky color

- Environment map HDRI: <Environment preset='sunset'> hoặc upload .hdr tùy chỉnh

- Contact Shadows: <ContactShadows> thay shadow receiver mesh — bóng mềm hơn ở mặt đất

- Ground texture: cỏ low-res PBR + tilesing 10×10 — thay màu đơn hiện tại

## 3.3 Sprint C — Post-Processing Pipeline (1 tuần)

| Effect | Mô tả kỹ thuật | Package |
| --- | --- | --- |
| Bloom | Phát sáng cửa sổ kính, đèn nội thất, bề mặt kim loại. luminanceThreshold=0.8. | @react-three/postprocessing |
| SSAO | Screen Space Ambient Occlusion — góc tường/sàn tối hơn tự nhiên. radius=0.3, samples=64. | @react-three/postprocessing |
| DepthOfField | Bokeh blur nền khi camera zoom vào chi tiết. focalLength=0.015. | @react-three/postprocessing |
| Vignette | Tối 4 góc viewport — tập trung vào mô hình. offset=0.5, darkness=0.5. | @react-three/postprocessing |
| Noise | Film grain nhẹ — tạo cảm giác render kiến trúc chuyên nghiệp. | @react-three/postprocessing |
| ChromaticAberration | Sắc sai màu nhẹ lens effect — quality perception +30%. | @react-three/postprocessing |

- Tắt/bật post-processing qua Quality toggle: Low / Medium / High — tự động theo GPU capability

## 3.4 Sprint D — Nội thất & Cây xanh (2 tuần)

- Furniture library 3D: ghế, bàn, giường, bồn rửa, bồn cầu — GLTF/GLB format, < 100KB/model

- FurnitureQuickPanel: panel kéo thả furniture vào 3D scene, snap vào sàn phòng

- Cây xanh: cây low-poly (billboarding) 5 loại, bụi cây, cỏ ground cover

- Human scale figure: mannequin 3D 1.7m — giúp cảm nhận tỉ lệ không gian

- Xe ô tô: 1 model xe đơn giản ngoài sân — scale reference

# 4. Kế hoạch Nâng cấp Tính toán Vật liệu & Tiến độ

EstimationDashboard.tsx và BuildingSummaryPanel.tsx đã hoàn thành bản cơ bản. Lộ trình cải thiện độ chính xác và trải nghiệm người dùng:

## 4.1 Bảng Định mức Hiện tại

| Vật liệu | Đơn vị | Công thức chi tiết | Cơ sở định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| Bê tông móng | m³ | Diện tích sàn × 0.15m | Độ dày sàn móng thông thường |
| Thép cốt móng | kg | Bê tông móng × 80 kg/m³ | TCVN 9386:2012 |
| Bê tông cột/dầm | m³ | Thể tích cột (từ BV) × 1.2 hệ số dầm | Dự phòng dầm phụ |
| Thép cột/dầm | kg | Bê tông kết cấu × 120 kg/m³ | TCVN 9386:2012 |
| Gạch xây tường | viên | Thể tích tường thực (trừ cửa) × 550 viên/m³ | Gạch 80×80×180mm VN |
| Xi măng xây trát | bao 50kg | Thể tích tường × 7.5 bao/m³ | ĐM 1777/BXD-VLXD |
| Ống PVC thoát nước | m dài | Diện tích sàn × 1.5 m/m² | Mật độ đường ống thực tế |
| Dây điện lõi đồng | m dài | Diện tích sàn × 6.0 m/m² | Bao gồm đường đứng 3m/tầng |
| Thời gian thi công | ngày | 30 + S×0.4 + Vcột×2 + Vtường×0.2 | Tham số kinh nghiệm thực tế |

## 4.2 Cải tiến Sprint 2 — Độ chính xác cao hơn

| Tính năng | Mô tả kỹ thuật | Sprint |
| --- | --- | --- |
| Số tầng | Input nhập số tầng → nhân hệ số toàn bộ: tường, cột, bê tông sàn, ống điện nước | Mat-1 |
| Loại kết cấu | Chọn: Tường gạch chịu lực / Khung BTCT / Khung thép. Mỗi loại có bộ định mức riêng. | Mat-1 |
| Room-level takeoff | Tính vật liệu riêng từng phòng: gạch ốp WC khác phòng ngủ, sơn đặc biệt bếp. | Mat-2 |
| Giá thị trường API | Kết nối API giá VLXD theo vùng: HN, HCM, ĐN. Cập nhật tự động hàng tuần. | Mat-2 |
| Export Excel (.xlsx) | Bảng vật liệu đầy đủ định dạng Excel — in cho nhà thầu. Gộp theo phase và loại. | Mat-1 |
| Gantt tương tác | Kéo thanh phase để điều chỉnh lịch, tự cập nhật ngày hoàn thành. Dependency arrows. | Mat-3 |

# 5. Kế hoạch AI Integration Nâng cao

## 5.1 AI Features hiện có

| Tính năng | Mô tả | File backend |
| --- | --- | --- |
| AI Floor Plan Generator | Claude API nhận prompt → JSON elements → render. Hỗ trợ: nhà ở, văn phòng, mặt bằng theo yêu cầu. | ai_handler.go |
| AI Edit Handler | Sửa bản vẽ bằng ngôn ngữ tự nhiên: 'thêm cửa phòng 3', 'xóa tường bên trái'. Hỗ trợ undo. | ai_edit_handler.go |
| RAG Knowledge Base | Upload PDF QCVN/TCVN → pgvector index → AI trả lời theo chuẩn xây dựng Việt Nam. | rag_handler.go + embedding.go |
| Compliance Engine | Tự kiểm tra bản vẽ: chiều rộng hành lang ≥ 1.2m, diện tích phòng ngủ ≥ 9m², thoát hiểm. | compliance_engine.go |

## 5.2 Roadmap AI — 5 Sprint

| Sprint | Tính năng | Mô tả kỹ thuật chi tiết | Ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-1 | Smart Auto-Dimension | AI nhận dạng geometry → tự ghi kích thước tường, phòng, cửa. Output: dimension elements chuẩn. Tiết kiệm 40% thời gian. | 1 tuần |
| AI-2 | Design Suggestions | Phân tích mặt bằng: hướng cửa sổ, thông gió tự nhiên, lưu thông người. Đề xuất thay đổi cụ thể với preview trước/sau. | 2 tuần |
| AI-3 | Cost Optimizer AI | Nhập ngân sách → AI đề xuất phương án vật liệu phù hợp. So sánh A/B: tiêu chuẩn vs. cao cấp vs. tiết kiệm. | 2 tuần |
| AI-4 | Chat trong 3D View | Chat box overlay trong 3D: 'Thêm bể bơi sân sau', 'Mở rộng phòng khách 2m'. AI cập nhật 2D → 3D realtime stream. | 3 tuần |
| AI-5 | BIM Semantic Tagging | Auto-tag elements: phòng ngủ/WC/bếp từ pattern recognition. Input cho compliance engine và material takeoff phân phòng. | 1 tuần |

- Model routing: Claude Opus 4 cho design suggestions, Claude Haiku 4.5 cho auto-dimension — tối ưu chi phí

- Cache: hash bản vẽ → cache kết quả AI 7 ngày — giảm 60% API calls

- Rate limit: 50 AI requests/user/ngày — tier-based theo subscription plan

# 6. Kế hoạch Cộng tác Thời gian thực

## 6.1 Hiện trạng WebSocket

- websocket_handler.go — broadcast element add/update/delete theo drawing_id

- Frontend nhận WS events → dispatch vào drawingStore (Zustand)

- Vấn đề tồn tại: thiếu conflict resolution, thiếu cursor presence, không có selection lock, không có operation history

## 6.2 Kế hoạch Collab — 4 Sprint

| Tính năng | Mô tả kỹ thuật | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Cursor Presence | Broadcast mousemove qua WS 10fps. Hiện con trỏ colored+tên của từng user. Smooth interpolation. | 🔴 Cao |
| OT / CRDT Conflict Resolution | Tích hợp Yjs (CRDT library) — auto merge khi 2 user sửa cùng element. Không bao giờ mất data. | 🔴 Cao |
| Element Selection Lock | Lock element khi user đang drag — user khác thấy highlight màu (không sửa được). Auto-unlock sau 5s. | 🟡 TB |
| Comment Annotations | Ghim comment vào tọa độ canvas (như Figma). Thread reply. @mention teammate. Resolve/reopen. | 🟡 TB |
| Version Snapshots | Auto-save snapshot mỗi 5 phút. UI timeline slider để restore. Diff view: xem thay đổi từng user. | 🟢 Thấp |
| Notification System | Push notification khi được mention, khi bản vẽ được share, khi task được assign. | 🟢 Thấp |

# 7. Kế hoạch BIM & Export Formats

## 7.1 Export hiện có

- PNG image — canvas snapshot (browser toDataURL)

- SVG vector — DOM serialize toàn bộ drawing elements

- DXF CAD file — custom writer hỗ trợ LINE, ARC, CIRCLE, TEXT, HATCH

- JSON data — element array, block definitions, layer data

- PDF print — browser window.print() với CSS @media print

## 7.2 Export nâng cấp

| Format | Mô tả kỹ thuật | Sprint | Thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| IFC 2x3 | Industry Foundation Classes — chuẩn BIM quốc tế. Import được vào Revit, ArchiCAD, Navisworks, BIM 360. | BIM-1 | web-ifc (npm) |
| GLTF 2.0 / GLB | Export 3D model chất lượng cao — PBR materials, textures. Dùng AR/VR, trình chiếu cho client, game engine. | BIM-1 | Three.js GLTFExporter |
| OBJ + MTL | 3D model tương thích 3ds Max, Blender, Unity, Unreal Engine. | BIM-2 | Three.js OBJExporter |
| Excel Dự toán (.xlsx) | Bảng vật liệu chi tiết theo phase — in ra cho nhà thầu. Gồm: số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng cộng. | BIM-1 | SheetJS / xlsx-js-style |
| PDF Bản vẽ A0/A1 | PDF vector chất lượng in cao — khung tên chuẩn, tỉ lệ 1:100, con dấu KTS, số hiệu bản vẽ. | BIM-2 | pdf-lib (npm) |
| E57 Point Cloud | Import point cloud scan thực địa để đối chiếu với bản vẽ thiết kế. | BIM-3 | e57.js (WIP) |

# 8. Lịch trình Tổng thể — 6 tháng

| Hạng mục / Tháng | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10–11 | Tháng 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBR Texture Maps (Sprint A) | ████████ | ████ |  |  |  |
| Sky & Environment (Sprint B) | ████ | ████████ |  |  |  |
| Post-Processing (Sprint C) |  | ████ | ████████ |  |  |
| Furniture & Vegetation (Sprint D) |  |  | ████ | ████████ |  |
| Material Calc nâng cao (Mat-1,2) | ████████ | ████████ |  |  |  |
| Export Excel Dự toán | ████████ |  |  |  |  |
| AI Smart Dimension (AI-1) |  | ████████ |  |  |  |
| AI Design Suggestions (AI-2) |  |  | ████████ |  |  |
| Cursor Presence (Collab-1) |  | ████ | ████████ |  |  |
| OT/CRDT Multi-user (Collab-2) |  |  | ████ | ████████ |  |
| IFC & GLTF Export (BIM-1) |  |  |  | ████████ | ████ |
| AI Chat trong 3D (AI-4) |  |  |  | ████ | ████████ |
| Performance Optimization |  |  | ████ | ████ | ████████ |

## 8.1 Ưu tiên theo ma trận Tác động × Nỗ lực

| Tính năng | Tác động | Nỗ lực | Ghi chú chiến lược |
| --- | --- | --- | --- |
| PBR Texture Maps | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Thấp-TB | Quick win: người dùng thấy ngay, ít risk kỹ thuật |
| Excel Dự toán Export | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Thấp | Nhu cầu thực tế cấp bách của nhà thầu xây dựng |
| Real-time Collab CRDT | ⭐⭐⭐⭐ | Cao | Differentiator vs SketchUp/AutoCAD — cộng tác nhóm KTS |
| AI Design Suggestions | ⭐⭐⭐⭐ | Cao | Giá trị AI độc đáo — hỗ trợ KTS trẻ, team nhỏ |
| Sky & Environment | ⭐⭐⭐⭐ | Thấp | Chỉ 1 tuần — tác động visual lớn với effort nhỏ |
| IFC BIM Export | ⭐⭐⭐ | Rất cao | Cần cho enterprise — nhưng phức tạp, làm sau |
| E57 Point Cloud Import | ⭐⭐ | Rất cao | Nice-to-have cho scan thực địa — priority thấp |

# 9. Danh mục File Cần Thay đổi

## 9.1 Frontend — autocard/frontend/src/

| File path (tương đối từ src/) | Thay đổi nội dung | Sprint |
| --- | --- | --- |
| pages/CanvasEditor.tsx | ✅ Thêm BuildingSummaryPanel import, showBuildingPanel state, auto-show khi vào 3D, toggle button | Xong |
| pages/CanvasEditor/components/EditorHeader.tsx | ✅ Đổi label nút '2D' → 'Mô hình 2D', '3D' → 'Mô hình 3D' | Xong |
| pages/CanvasEditor/components/BuildingSummaryPanel.tsx | ✅ File mới (280 dòng) — panel vật liệu + Gantt timeline 3D overlay | Xong |
| components/ThreeViewer.tsx | ✅ Lighting HemisphereLight, ACESFilmic, PCFSoftShadowMap 4096 | Xong |
| canvas/3d/materials/materialService.ts | Thêm TextureLoader, PBR texture maps (KTX2), reflection cubemap kính | Sprint A |
| canvas/3d/components/ThreeViewerUI.tsx | Thêm toggle 'Chất liệu thực/Màu đơn', Quality selector (Low/Med/High) | Sprint A |
| pages/CanvasEditor/components/EstimationDashboard.tsx | Thêm: tab Tiến độ Gantt interactive, input Số tầng, Loại kết cấu, export Excel, API giá VLXD | Mat-1,2 |
| components/ThreeViewer.tsx | Thêm <Sky>, <Environment preset>, <ContactShadows>, <EffectComposer> post-processing | Sprint B–C |
| canvas/3d/components/FurnitureLibrary.tsx | File mới — GLTF furniture catalog, drag & drop vào 3D scene | Sprint D |
| pages/CanvasEditor/components/AiCommandBox.tsx | Mở rộng: AI chat trong 3D, smart dimension trigger, design suggestions panel | AI-1,2,4 |
| stores/drawingStore.ts | Thêm: cursor presence map, WebSocket CRDT sync, version snapshot list | Collab-1,2 |

## 9.2 Backend — autocard/backend/

| File path (tương đối từ backend/) | Thay đổi nội dung | Sprint |
| --- | --- | --- |
| handlers/material_handler.go | Thêm GET /api/material-presets?type= và PUT /api/materials/:id/price endpoint | Mat-1 |
| handlers/websocket_handler.go | Thêm: cursor broadcast, Yjs awareness protocol, element lock/unlock messages | Collab-1,2 |
| handlers/ai_handler.go | Thêm: smart dimension mode, design analysis, AI cost optimizer endpoint | AI-1,2,3 |
| models/material.go | Thêm MaterialPreset model: construction_type, coefficient, formula, region, source_standard | Mat-1 |
| models/drawing.go | Thêm: VersionSnapshot model, cursor_state JSONB field | Collab-2 |
| migrations/ | Migration: material_presets, construction_phases, version_snapshots, cursor_states tables | Mat-1, Collab |
| services/export_service.go | File mới: IFC 2x3 writer, GLTF builder, Excel (.xlsx) dự toán generator | BIM-1,2 |

# 10. Phân tích Rủi ro & Giải pháp

| Rủi ro | Mức độ | Xác suất | Giải pháp chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance 3D trên máy cấu hình thấp | 🔴 Cao | 🔴 Cao | LOD system: tự động giảm polygon khi FPS < 30. Quality selector: Low/Medium/High preset. Fallback: tắt post-processing và texture khi GPU không hỗ trợ WebGL2. |
| Conflict merge multi-user | 🔴 Cao | 🟡 TB | CRDT (Yjs library) — merge tự động không xung đột. Test load: 10 users đồng thời sửa cùng drawing. Fallback: pessimistic locking (1 user sửa/thời điểm). |
| Texture KTX2 browser support | 🟡 TB | 🟡 TB | Fallback tự động: KTX2 (Chrome/Firefox) → PNG (Safari). Detect EXT_texture_compression_bptc và WEBGL_compressed_texture_etc. |
| AI API cost vượt ngân sách | 🟡 TB | 🟡 TB | Cache kết quả AI theo hash bản vẽ SHA256 (7 ngày TTL). Rate limit: 50 req/user/ngày. Model tier: Haiku cho tác vụ đơn, Sonnet cho complex. |
| IFC 2x3 export phức tạp | 🔴 Cao | 🔴 Cao | Bắt đầu với IFC subset tối thiểu: IfcWall, IfcDoor, IfcWindow, IfcSlab. Dùng web-ifc npm library. Test với Revit LT và BIM 360. |
| pgvector slow khi DB lớn | 🟡 TB | 🟢 Thấp | Index HNSW thay IVFFlat. Partition embedding table theo organization_id. Max 10,000 vectors/org, compress older entries. |
| DXF import lỗi format đặc biệt | 🟢 Thấp | 🔴 Cao | DXF wizard preview trước import. Báo lỗi cụ thể entity type. Whitelist entity types hỗ trợ. Log unsupported → fallback bỏ qua gracefully. |
| CanvasEditor.tsx quá lớn (2700 dòng) | 🟡 TB | — (hiện tại) | Tách dần: Canvas2DLayer, Canvas3DLayer, ToolbarPanel, HUD. Không tách hết một lúc — risk regression cao. |

# 11. Performance & Technical Debt

## 11.1 Vấn đề kỹ thuật hiện tại

- CanvasEditor.tsx 2700+ dòng — single file quá lớn, khó maintain và test

- drawingStore.ts lưu toàn bộ elements mảng — chậm khi drawing có >5000 elements (O(n) scan)

- ThreeViewer.tsx: tất cả elements trong 1 Group — không có frustum culling, không có spatial index

- DXF parser: không hỗ trợ SPLINE và HATCH complex — nhiều DXF thực tế từ AutoCAD bị lỗi

- Không có unit tests — refactor risk cao, regression dễ xảy ra

- API client (api/client.ts) không có retry logic — 1 request fail là toast lỗi

## 11.2 Kế hoạch tối ưu & Trả nợ kỹ thuật

| Hạng mục | Giải pháp kỹ thuật | Tác động dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 3D Instancing walls | InstancedMesh cho tường cùng material — giảm draw calls từ N → 1 per material | FPS +40% trên BV lớn |
| Spatial Index 2D canvas | R-tree index cho snap queries — thay O(n) linear scan bằng O(log n) lookup | Snap latency -80% khi >1000 elements |
| Virtual canvas rendering | Chỉ render elements trong viewport + 20% buffer. Web Worker cho DXF parse. | Load time DXF -70% |
| Service Worker cache | Cache textures, block defs, static assets — offline first PWA approach | Khởi động lần 2: -50% |
| CanvasEditor.tsx split | Tách theo layer: hooks/, canvas2d/, canvas3d/, toolbars/ — không tách hết 1 lần | Maintainability +60% |
| API retry logic | Exponential backoff 3 retries, circuit breaker pattern cho WS reconnect | Reliability +40% |
| Unit tests Vitest | Bắt đầu: snap.test.ts đã có → thêm: hitDetection, dxf parser, materialService | Regression prevention |

# 12. Kết luận & Bước tiếp theo Ngay

ARCH-TECH-CAD có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Ưu tiên 3 trụ cột trong 6 tháng tới:

| 1 | Chất lượng 3D | PBR textures + Sky + Post-processing → sản phẩm đẹp hơn SketchUp Free, cạnh tranh được |
| --- | --- | --- |
| 2 | Giá trị thực tế | Export Excel dự toán + IFC BIM → đáp ứng nhu cầu nhà thầu, KTS, chủ đầu tư enterprise |
| 3 | Cộng tác nhóm | CRDT multi-user + cursor presence → differentiator lớn nhất so với AutoCAD Web, SketchUp |

## 12.1 Bước tiếp theo ngay (tuần tới)

- [ ] Bắt đầu Sprint A: tải texture KTX2 concrete + brick từ ambientCG.com (CC0 license)

- [ ] Thêm export Excel (.xlsx) vào EstimationDashboard — dùng SheetJS (đã có trong package.json)

- [ ] Thêm <Sky> component vào ThreeViewer — 2 giờ implement, impact visual lớn

- [ ] Viết unit test cho snap.ts và hitDetection.ts — 1 ngày, prevent regression

Tổng nguồn lực: 6 tháng với 2–3 developers. Có thể song song hóa: 1 dev 3D/UI + 1 dev AI/Backend. Ưu tiên quick wins tháng 7: PBR textures + Excel export + Sky — impact cao, risk thấp.